СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

( двадцать седьмой сессии

четвертого созыва)

12.11.2012                                        с.Таган                                                    № 111

Об утверждении «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Таганского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года »

Заслушав и обсудив предложение Л.М.Пустовой – Главы  администрации Таганского сельсовета об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Таганского сельсовета на 2011-2013 годы»,  на основании Федерального Закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом Таганского сельсовета, Совет депутатов Таганского сельсовета РЕШИЛ:

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры администрации Таганского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года »

- Опубликовать настоящее решение в информационном издании

« Таганский Вестник»

Глава Таганского  сельсовета                                                           Л.М.Пустовая

Председатель Совета депутатов                                                            А.К.Франц

Утверждено:

Решением (двадцать седьмой сессии)

Таганского Совета депутатов

от 12.11.2012г. № 111

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Таганского сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

Таган  2012 год

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры Таганского сельсовета на 2012- 2017  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской области, отдел строительства коммунального, дорожного, хозяйства и транспорта, Чановского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской области". 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | МУП « Таганское « ЖКХ Администрация Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Таганского сельсовета, отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, Чановского района Новосибирской области. а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Таган, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния муниципального образования Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской области"; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Таган Чановского района Новосибирской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 5809,0 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2305,0 тыс. руб. 2012 г. – 750 тыс. руб.; - 2013 г. –860тыс. руб.; - 2014 г. – 470 тыс. руб.; - 2015 г. – 400 тыс. руб.; - 2016 г. – 50,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 100 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 250 тыс. руб. - Областной бюджет 2446,1 тыс. руб. 2012 г. –0 тыс. руб.; - 2013 г. – 56,1 тыс. руб.; - 2014 г. – 6 тыс. руб.; - 2015 г. – 350 тыс. руб.; - 2016 г. – 400 тыс. руб.; - 2017 г. – 530 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 450 тыс. руб. - Внебюджетные источники 649,0 тыс.руб. 2012 г. – 20 тыс. руб.; - 2013 г. – 24,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 170 тыс. руб.; - 2015 г. – 75 тыс. руб.; - 2016 г. – 50 тыс. руб.; - г. – 285 тыс. руб. 2018-2020 гг. – 25 тыс. руб. |

Введение.

Таганский сельсовет расположен на юго-западе  Новосибирской области.  Плоская равнина с общим понижением к озеру Чаны, нарушается небольшими гривами и межгривными котловинами.  Озеро Чаны  является крупнейшим озером Западной Сибири. Село Таган и деревня Новояблоновка расположены, как полуостров озера Чаны. На территории поселения общей площадью 34725га, расположено 3 населенных пункта. Численность населения поселения на 1 января 2012 года составила 747 человек. Административный центр – село Таган расположено в 65 км от районного центра р.п.Чаны, в 65 км от железнодорожной станции Чаны и в 528 км от г. Новосибирска. Природные условия поселения – юго-западная лесостепь, солончаковые луга и лугово-черноземная почва, много сенокосных угодий и сумма температурных дней дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, развивать  скотоводство молочно-мясного направления.

Установлено автобусное сообщение со всеми селами поселения. Поселение граничит с севера с Блюдчанским сельсоветом, с востока с Барабинским районом и  Отреченским сельсоветом, с запада с Чистоозерным районом, с юга с Купинсским районом.

с. Таган основано в 1790 году, на месте полуострова и зарослей камыша возникло поселение, которое первоначально заселяли бывшие каторжане и ссыльные переселенцы. Среди ссыльных переселенцев был ссыльный по фамилии Тагановский , версия, что название дали в честь этого ссыльного. Село расположено берегу озера Чаны.

Д. Новояблоновка возникла в результате переселения населения из Черниговской губернии в 1896г. д. Яблуновка. На полуострове и зарослей камыша возникло поселение, отсюда и название деревни Новояблоновка. Сибирь для этих переселенцев стала настоящим испытанием судьбы.

Д. Зенкино основана в 1895г первыми жителями были вольные поселенцы из Европейской части России, так среди равнины и небольшой болотистой местности образовалась деревня

На территории поселения расположены 3 населенных пункта: с. Таган, д. Новояблоновка, д.Зенкино. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом считается – с. Таган. Этнический состав населения следующий: русские-81,5, эстонцы-0,001, немцы-0,006, мари- 0,001, цыгане 0,001,татары-0,002, чуваши-0,001, калмыки 0,001, белорусы 0,002, азербайджанцы 0,001 коми-пермяк 0,001, украинцы-16,8. Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Административный центр - с. Таган  с населением  473 человека.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## Существующая система теплоснабжения Таганского сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Таганского сельсовета расположено две котельных Котельная  с.Таган  и д.Новояблоновка  принадлежат отделу образования Чановского района  .

1.2. Существующая система водоснабжения Таганского сельсовета и перспектива ее развития.

В Таганском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие МУП «Таганское» ЖКХ . Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с.Таган - 1 артскважина (полный амортизационный износ, скважине более 45 лет), проектной производительностью 120 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 5,2 км. Водонапорная башня неисправна, вода из скважины подается в резервуар, с резервуара в систему водоснабжения. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 20 штук.

Водопровод д.Зенкино  – 1 артскважина (возраст скважин 45лет) проектной мощностью  80 м3/сут.  Протяженность уличной -водопроводной сети составляет 1,5 км. поставлены водоразборные краны в количестве 11 штук.

Водопровод д.Новояблоновка водозабор из 1 артскважины (полный амортизационный износ, скважине 45 лет). Проектная мощность скважины 80 м3/сут. Вода со скважины подается в водонапорную систему, водоснабжения, стоит компьютерная установка. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1,3 км. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 15 штук.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с. Таган | Асбестовая | 120 мм. | 5200 | 1967 |
| 2 | Водопровод д.Зенкино | полиэтилен | 50 мм. | 1500 | 1967 |
| 2 | Водопровод д. Новояблоновка | Полиэтилен | 50мм. | 1300 | 1967 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет более 100 %.

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Таганское» ЖКХ, устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 18,03  руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «Таганское» ЖКХ существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Таганского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Таган:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения д.Зенкино:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения д.Новояблоновка:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 1.3. Существующая система  сбора и утилизации ТБО Таганского сельсовета

## и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании Таганского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с.Таган, для дальнейшего захоронения.

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и

энергоресурс сбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Таганского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Таганского сельсовета от 17.01.2011г. постановлением администрации № 6 -па была утверждена «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 – 2015 годы Таганского сельсовета».

В 2011 году Администрацией Таганского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями была проведена работа по установке приборов учета энергетических ресурсов, установлен 1 узел  учета холодного водоснабжения ,1 прибор тепловой энергии социальной сферы.

В 2013 году администрация Таганского сельсовета планирует установить 1 прибор учета холодного водоснабжения и 1 прибора учета тепловой энергии.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсо-снабжения продолжить работу по установки приборов учета.

А так же, в 2013-2014 г.г. администрация Таганского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Таганского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2008 - 2011 годов численность населения поселения уменьшилась на 111 человек. К началу 2011 года численность населения  составила 774 человек против 885 человек в 2008 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Численность населения (чел.) | 885 | 827 | 827 | 774 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 10000 чел. населения) | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,9 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | -9 | -49 | -0,09 | -0,08 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | -11 | -9 | -0,09 | -0,08 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Таганского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, сердечно сосудистые заболевания, болезни пищеварения онкологические заболевания, костно-мышечные заболевания.

Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 0,1 52,8036,9 | 1,0 51,3 38,2 | 1,0 51,3 38,2 | 1,0 47,8 41,7 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 327 | 316 | 311 | 323 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 20,2 | 20,5 | 20,5 | 21,9 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 70,5 | 74,5 | 74,5 | 87,3 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 90,7 | 95,0 | 95,0 | 109,2 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития  неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 34725 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 33574 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 202 |
| 2) неиспользуемые площади |  |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 949 0.310 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 22 организаций и учреждений, в том числе, торговых - 10, медицинских -3, образовательных – 3, культуры - 3, почта России 1,связи - 1, ЖКХ -1.

Специализацией экономики поселения является полеводство, животноводство На территории не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

    - 2.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 10 магазинов. Из 10 магазинов - 8 магазинов продовольственных . Наибольший удельный вес занимают  продовольственные магазины, где наблюдается значительное расширение ассортимента продовольственных товаров .

Розничный товарооборот по Таганскому сельсовету за 2011 год составил 9,6 млн. руб. или  110 % к уровню прошлого года, индекс физического объема составил 117,0 %. Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением продаж дорогостоящих товаров.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 7,5 | 8,0 | 8,7 | 9,6 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 80.2 19.8 | 80.0 20.0 | 80.0 20.0 | 73.0 27.0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 8474 | 9674 | 10520 | 12403 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 104.2 | 106.7 | 105 | 105.1 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0.8 0 | 1.0 0 | 1.1 0 | 1.1 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 903,9 | 1209 | 1330 | 1421,1 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 103 | 103.4 | 103.5 | 104.0 |

2.4. Исполнение бюджета

В течение 2008-2011 гг. прослеживается тенденция снижения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 5.2 | 14,1 | 8397,0 | 5964,8 |
| в том числе на душу населения, руб. | 8667 | 17102 | 10153,0 | 7706,4 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 3.4 | 177,0 | 161,3 | 278,8 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи |  |  |  |  |
| - прочие доходы | 96.6 | 0 | 133,1 | 0 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 179 | 132 | 237 | 211,0 |
| в том числе: - земельный налог | 108 | 119,3 | 113,5 | 103,7 |
| - налог на доходы физических лиц | 44 | 5,6 | 5,9 | 166,3 |
| - налог на имущество физических лиц | 11,6 | 125,5 | 51,6 | 104,4 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 1,3 | 3,0 | 3,8 | 9,7 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  | 70,0 |  |  |
| - государственная пошлина |  |  |  |  |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие | 27 |  |  |  |
| в том числе на душу населения, руб. | 310.8 | 228.8 | 443 | 339,6 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 5.2 | 13293,5 | 100048,9 | 6584,6 |
| в том числе на душу населения, руб. | 9027 | 16074 | 12151,0 | 8507,2 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 1298 | 1690 | 1793 | 2238,7 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | 30 | 0 | 0 | 0 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 8,92 | 22,0 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 17,6 | 18,0 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 95,8 | 95,0 | доступный |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 7,3 | 25,0 | доступный |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии не соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП Таганское ЖКХ не имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Таганского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Таган:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения д.Зенкино :

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения д. Новояблоновка :

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

- повысить надежность систем водоснабжения;

-повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Таганского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

4.2. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с.Таган, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской  области"

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Таганского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 3.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2020 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется  5809,0тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 года, что связано с проведением запланированных работ по строительству блочно - модульной котельной в с. Таган.

Обобщенные данные сведены в таблицу. Приложение 4.

Приложение 1

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Таган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2013 | МБ | 109 | 50 |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 56,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 1 | Строительство водопроводной сети | 2013 | МБ | 900 | 1000, |  | 680 | 370 | 450 | 50 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ | 12000 | 416,1 |  | 148 | 660 | 250 | 270 | 530 | 15000 |
|  |  |  | ВИ | 600 | 100 |  |  | 170 |  | 50 | 260,5 |  |
| 1.3 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2013 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Д. Зенкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2014 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 90 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2014 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 170 |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция водопроводной сети | 2014 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Д. Новояблоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка проектно- сметной довументации по водоснабжению д. Новояблоновка | 2015 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 60 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2016 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 81 |  | 80 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 20822,7 |  | 1516,1 | 990,1 | 1350,0 | 700 | 370,0 | 896,5 | 15000 |
|  |  |  | МБ |  |  | 1050 | 736,0 | 370 | 450 | 50 | 100 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 616,1 | 204,1 | 660 | 250 | 270 | 530 | 15000 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 70, |  | 170 | 0 | 50,0 | 260,8 | 0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО | 2013 | МБ | 105 |  |  |  | 20 | 25 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в с. Таган. | 2015 | МБ | 220,0 |  |  | 120 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 174,5 |  |  |  |  | 50 | 100 |  | 24,5 |  |  |  |
| 3 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2016 |  | 105 |  |  |  |  | 75 | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 2804,5 |  |  | 120 | 0 | 2325 | 130 |  | 24,5 |  | 100 |  |
|  |  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1985 |  | 680 | 170 | 200 | 50 | 100 | 35 |
| ОБ | 1646,1 |  | 106,1 | 2100 | 300 | 300 | 530 | 400 |
| ВИ | 475,5 |  |  | 170 |  | 20 | 260,5 | 25 |
| ИТОГО: | 4196,1 |  | 736,1 | 400 | 500 | 3700 | 890,5 | 460 |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 460 |  | 60 | 300 | 100 |  |  |  |
| ОБ | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| ВИ | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1084 |  | 84 | 900 | 100 |  |  |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 220 |  | 120 |  | 100 |  |  |  |
| ОБ | 200 |  |  |  | 50 | 100 |  | 50,0 |
| ВИ | 129,5 | 20 |  |  | 75 | 30 | 24,5 |  |
| ИТОГО: | 629,5 | 20 | 120 |  | 225 | 130 | 24,5 | 50,0 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1880 |  | 860 | 470 | 400 | 50 | 100 |  |
| ОБ | 1796,1 |  | 56,4 | 660 | 350 | 400 | 530 |  |
| ВИ | 604 |  | 24 | 170 | 75 | 50 | 285 |  |
| ИТОГО: | 5809 | 20 | 990,1 | 1450 | 825 | 500 | 915 | 510 |